Załącznik nr 2

UMOWA Nr OK.273.    .2015 Projekt

zawarta w dniu ……..……2015r.  pomiędzy Powiatem Częstochowskim, z siedzibą 
w  Częstochowie,  ul. Sobieskiego 9,  42-200 Częstochowa, reprezentowanym przez :

1. ………………………………………….

2. ………………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………….. reprezentowanym przez  ………………………, zwanym dalej Wykonawcą.

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: audyt energetyczny oraz dokumentację projektową budowlano - wykonawczą czterech budynków Domu Pomocy Społecznej w Lelowie w zakresie:

1/ docieplenie ścian zewnętrznych

2/ docieplenie stropodachu

3/ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

4/ obróbki blacharskie

5/ wymiana grzejników i modernizacja instalacji co wraz z montażem zaworów termostatycznych

6/ wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne (LED)

- Szczegółowy zakres zamówienia:

- wykonanie audytu energetycznego spełniającego wymogi ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r., poz. 712) wraz z podaniem wskaźników obligatoryjnych wymienionych w aktualnym Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 (Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej) – 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,

- wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej w w/w zakresie, dostosowanej do zakresu robót wynikających z optymalnego wariantu przedsięwzięcia wybranego na podstawie w/w audytu energetycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.462 z późniejszymi zmianami). Dokumentacja projektowa powinna składać się z: inwentaryzacji budynku, na bazie której będzie wykonana dalsza część przedmiotu zamówienia, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,

3/ przygotowanie dokumentacji na zgłoszenie robót budowlanych,

4/ przygotowywanie odpowiedzi na etapie postępowania przetargowego na roboty termomodernizacyjne i ewentualna modyfikacja dokumentacji.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami dotyczącymi celu, któremu przedmiot umowy ma służyć.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, ze zobowiązuje się udzielać bezzwłocznie wyjaśnień uczestnikom postępowania przetargowego w czasie wyłaniania Wykonawcy na roboty objęte dokumentacją przetargową.

- Projektant ponosi odpowiedzialność finansową za błędy projektu ujawnione przy realizacji zadania.

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji projektu przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach nadzoru  autorskiego Wykonawca zobowiązuje się min. do:

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji

- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru Zamawiającego.

§3

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- konsultacji z zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej,

- opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca projektu zobowiązany po wskazaniu nazwy konkretnego producenta lub nazwy produktu (urządzenia, materiału) zamieszczenia zapisu – „lub równoważny” i podanie wymaganych cech równoważności.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej przygotowania.

§4

      - Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: (opracowanie audytu i projektu, zgłoszenie w imieniu inwestora robót budowlanych w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym oraz dostarczenie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych – do dnia 17.08.2015r.

      - Zamówienie uznaje się za wykonane z dniem obustronnego podpisania protokołu przekazania Zamawiającemu kompletnego i zgodnego z umową opracowania dokumentacji w zakresie wskazanym w zaproszeniu i umowie.

      - Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie.

      - Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej.

      - Do projektu Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Za działania i zaniedbania podwykonawców dokumentacji, Wykonawca dokumentacji ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne.

§5

- Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy (wykonanie i opracowanie audytu energetycznego, opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej oraz dostarczenie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych) wynosi: …………………………….. zł. brutto (słownie: …………………………………………… 00/100).

- Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy są dwie faktury wystawione nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, tj. od daty odbioru wykonanej części przedmiotu umowy:

  - I faktura - 30% kwoty wskazanej w §5 ust.1, tj.: ……………………… (słownie: ……………………………………..) po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru bez zastrzeżeń audytu energetycznego.

  - II faktura końcowa na pozostałą do zapłacenia kwotę w wysokości: …………………………. (słownie: ………………………………………..) po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru bez zastrzeżeń pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dostarczeniu  potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych płatne do maksymalnie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołami odbioru prac częściowych.

§6

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania określonego w §4 ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wys. 0,2% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wys. 10% wartości umowy, o której mowa w§ 5 ust.1 niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy o której mowa w §5 ust.1 - wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§7

            - Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

§8

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:

  - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),

  - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),

  - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712),

  - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.)

  - ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)

  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 13, poz. 1389),

  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane polubownie, a w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia wynikły spór zostanie rozpatrzony przez właściwy sąd w Częstochowie.

§ 9

- Wszelkie roszczenia, w tym osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006r., Nr 90, poz.631 z późn. zm.), obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca przekazuje prawo do projektu Powiatowi Częstochowskiemu zgodnie z art. 41 i art.61 ustawy określonej w ust.1.

§ 10

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przepisu art. ….. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

§ 11

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy

Zamawiający								Wykonawca