Wytyczne techniczne dot. CZĘŚCI nr 2

- Opis przedmiotu zamówienia

Zakres pracy

- Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości opisanych w  akcie notarialnym Rep nr 4457 z dnia 06.10.1961 r. oraz w orzeczeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr SW.III/2/181/59 z dnia 07.04.1962 r. i wykazanych na planie sytuacyjnym części gruntów wsi Łojki zajętych pod kopalnię „Jerzy” szyb Nr 4 oraz w rejestrze pomiarowym zatwierdzonym przez Kierownika Referatu Geodezji i Regulacji Rolnych Prezydium Powiatowej Rady Narodowej L. dz. Ew. 58/58 Nr 375/59 dołączonych do akt wywłaszczeniowych numer SW.III/2/181/59 (około 3,5000 ha). Całość akt wywłaszczeniowych numer SW.III/2/181/59 znajduje się w Archiwum Starostwa Powiatowego w Częstochowie – dostępne u Zamawiającego. Wykonawca sporządzi wykaz synchronizacyjny zawierający uwagę o tożsamości działek opisanych w akcie notarialnym Rep nr 4457 z dnia 06.10.1961 r. oraz w orzeczeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr SW.III/2/181/59 z dnia 07.04.1962 r. z działkami aktualnie ujawnionymi   w ewidencji gruntów. W przypadku stwierdzenia, iż w skład nieruchomości opisanych                w w/w dokumentach wchodzą części działek ujawnionych obecnie w ewidencji gruntów, Wykonawca dokona ich podziału zgodnie z zasięgiem własności wynikającym z w/w tytułów prawnych.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację geodezyjną, tj. wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków. Z informacji uzyskanych z Wydziału Geodezji i Kartografii wynika, że czas oczekiwania na wydanie wypisów i wyrysów wynosi min. 3 tygodnie. Wykonawca powinien więc na bieżąco realizować prace i zgłaszać potrzebę pozyskania tych dokumentów.

Wykonawca skompletuje dokumentację geodezyjną, odbierając od Zamawiającego, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, a następnie sporządzi wnioski                   o założenie ksiąg wieczystych (wg obowiązujących zasad i na obowiązujących drukach)                i przedłoży je do podpisu upoważnionej osobie reprezentującej Zamawiającego. Po ich opieczętowaniu i oklauzulowaniu Wykonawca wnioski wraz ze wszystkim załącznikami złoży w Sądzie Rejonowym w Częstochowie – Wydział Ksiąg Wieczystych. Wnioski Wykonawca składa osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną.

- Jeżeli w wyniku prac wykonywanych przez Wykonawcę okaże się, że nie jest możliwe wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej, będącej przedmiotem zamówienia, to Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 15% ceny jednostkowej brutto, za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanej w ofercie przez Wykonawcę, po przedłożeniu przez Wykonawcę opinii w tej sprawie.

- W przypadku wezwania Sądu do usunięcia braków formalnych wniosku lub                   w przypadku odrzucenia wniosku, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego i we wskazanym przez niego terminie, do przygotowania poprawionego wniosku, udzielenia wyjaśnień w sprawie oraz dołączenia niezbędnej dokumentacji,                 a następnie złożenia w/w dokumentów w Sądzie. Powyższe może mieć miejsce zarówno w trakcie trwania umowy jak  i po jej zakończeniu.

Czynności jakie musi zrealizować Wykonawca określone są w przepisach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393), rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK (Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572) oraz innych przepisach powiązanych z ww.

Zamawiający otrzyma: egzemplarz dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz egzemplarz złożonego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie wniosku z adnotacją potwierdzającą ten fakt; ewentualną opinię techniczną w przypadku, gdy nie będzie możliwe wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do założenia księgi wieczystej.

- Oferta powinna wskazywać:

- cenę brutto za całość usługi

- Warunki podmiotowe

Wykonawca musi posiadać lub dysponować pracownikiem posiadającym uprawnienia zawodowe o których mowa w art. 43 pkt. 2 ustawy  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2019 poz. 725 z późn. zm.).

3. Termin realizacji zamówienia

Ustala się termin zakończenia prac na dzień 20 grudnia 2019 r. (ostateczny termin)

Czynności opisane w pkt. 1 ppkt. 4) Wykonawca zobowiązany jest realizować również po upływie terminu, o którym mowa wyżej, tj. po 20 grudnia 2019  r. (ostateczny termin)

Wykonawca w formie pisemnej zawiadamia Zamawiającego o zakończeniu wykonanych czynności dołączając egzemplarz opracowanej w ramach niniejszej umowy, dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz egzemplarz złożonego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie wniosku z adnotacją potwierdzającą ten fakt.